目   录

一、项目基本情况	1

二、绩效评价工作情况	4

三、绩效评价指标分析情况	7

四、综合评价情况及评价结论	13

五、主要经验及做法	13

六、存在的问题	14

七、相关工作建议	14

附件：凤翔区2024年农村公益事业建设财政奖补项目绩效评价指标体系考核评分表

# 凤翔区2024年农村公益事业建设财政奖补项目绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

凤翔区2024年审批农村公益事业建设财政奖补项目118个，通过镇、村验收及第三方审核、绩效评价的项目118个，其中公共绿化25个、公共亮化27个、道路硬化16个、小型水利9个、村容村貌改造32个、休闲广场7个、公共环卫1个、便民桥1个。

1、虢王镇

2024年虢王镇完成农村公益事业建设财政奖补项目9个，共涉及9个行政村，主要建设内容为小型水利、道路硬化及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 2、彪角镇

- 2024年彪角镇完成农村公益事业建设财政奖补项目13个，共涉及13行政村，主要建设内容为公共亮化、公共绿化、休闲广场及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 3、横水镇

- 2024年横水镇完成农村公益事业建设财政奖补项目12个，共涉及11个行政村，主要建设内容为公共绿化、公共亮化及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 4、田家庄镇

- 2024年田家庄镇完成农村公益事业建设财政奖补项目7个，共涉及7个行政村，主要建设内容为公共亮化及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 5、糜杆桥镇

- 2024年糜杆桥镇完成农村公益事业建设财政奖补项目9个，共涉及9个行政村，主要建设内容为公共绿化、道路硬化、休闲广场及公共亮化。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

6、南指挥镇

2024年南指挥镇完成农村公益事业建设财政奖补项目8个，共涉及8个行政村，主要建设内容为公共亮化、小型水利、休闲广场及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 7、陈村镇

- 2024年陈村镇完成农村公益事业建设财政奖补项目12个，共涉及11个行政村，主要建设内容为公共亮化、公共绿化、村容村貌改造、休闲广场及小型水利。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

8、长青镇

2024年长青镇完成农村公益事业建设财政奖补项目6个，共涉及6个行政村，主要建设内容为公共环卫、公共绿化、小型水利、道路硬化及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 9、柳林镇

- 2024年柳林镇完成农村公益事业建设财政奖补项目15个，共涉及15个行政村，主要建设内容为公共亮化、公共绿化、小型水利、道路硬化、休闲广场及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 10、范家寨镇

- 2024年范家寨镇完成农村公益事业建设财政奖补项目8个，共涉及8个行政村，主要建设内容为公共亮化、公共绿化、道路硬化及便民桥。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

- 11、姚家沟镇

2024年姚家沟镇完成农村公益事业建设财政奖补项目3个，共涉及2个行政村，主要建设内容为道路硬化、公共绿化及村容村貌改造。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

12、城关镇

- 2024年城关镇完成农村公益事业建设财政奖补项目14个，共涉及14个行政村，主要建设内容为公共绿化、公共亮化、小型水利及道路硬化。项目建设由项目村实施，乡镇监督、指导的方式进行。建设资金由财政奖补资金构成。

## （二）项目绩效目标

1、改善农业生产及农民生活条件，推进新农村建设，促进农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主目标的实现。

2、项目建设村民满意，不得新增村级债务，不得加重农民负担。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价依据

1、《宝鸡市凤翔区财政局关于下达2024年第一批农村公益事业建设财政奖补项目资金的通知（宝凤财综改发〔2024〕2号）》

2、《宝鸡市凤翔区财政局关于下达2024年第二批农村公益事业建设财政奖补项目资金的通知（宝凤财综改发〔2024〕5号）》

3、《宝鸡市凤翔区财政局关于下达2024年第三批农村公益事业建设财政奖补项目资金的通知（宝凤财综改发〔2024〕11号）》

4、《宝鸡市凤翔区财政局关于下达2024年第四批农村公益事业建设财政奖补项目资金的通知（宝凤财综改发〔2024〕13号）》

5、《宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心关于印发<凤翔区农村公益事业建设财政奖补项目资料管理细则>的通知》（宝凤综改发〔2024〕4号）

6、关于印发《宝鸡市凤翔区农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》和《宝鸡市凤翔区农村综合改革转移支付资金管理办法》的通知（宝凤财综改发〔2024〕6号）

7、关于印发《宝鸡市凤翔区农村公益事业建设财政奖补工作绩效考核评价管理办法》的通知（宝凤财办综改〔2024〕12号）

## （二）绩效评价目的

1、加强和规范农村公益事业建设财政奖补专项资金管理，提高农村公益事业建设财政奖补专项资金使用效益；

2、建立健全绩效评价机制，更好完成的凤翔区农村公益事业建设财政奖补目标。

## （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2、评价指标体系详见附表。

3、评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、定量与定性相结合法、实地考察法等，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（1）审阅资料

通过对项目实施单位的自评报告进行审阅，详细查看各类评分依据材料。通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

（2）实地考察法

通过实地抽样，对照项目实施办法、资金管理制度等相关文件要求，现场抽取部分项目进行实地查看，核对项目管理制度等文件，了解项目的具体实施情况。

（3）定量与定性相结合法

- 定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，对定量指标结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

## （四）绩效评价工程过程

2024年8月12日-8月19日（第一阶段）、2024年11月11日-2024年11月15日（第二阶段）、2025年2月17日-2025年2月21日（第三阶段）、2025年6月19日-2025年7月2日（第四阶段）由宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心牵头，委托圣弘建设股份有限公司到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求撰写绩效评价报告。

# 三、绩效评价指标分析情况

## （一）项目资金情况分析

1、项目资金使用情况分析

虢王镇、彪角镇、横水镇、田家庄镇、糜杆桥镇、南指挥镇、长青镇、柳林镇、范家寨镇、姚家沟镇、陈村镇、城关镇12个镇财政所已分别收到宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心拨付的财政奖补资金，合计22508930.00元，财政奖补资金由各镇财政部门统一向施工单位支付，项目资金使用情况如下：

凤翔区2024年农村公益事业建设财政奖补项目

资金使用情况表

| 序 号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 实际总投资 （元） | 财政奖补 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虢王镇 | 马洛村 | 道路硬化 | 200000 | 200000 |
| 2 | 虢王镇 | 万丰村 | 道路硬化 | 200000 | 200000 |
| 3 | 虢王镇 | 西谢村 | 小型水利 | 170000 | 170000 |
| 4 | 虢王镇 | 虢王村 | 村容村貌改造提升 | 200000 | 200000 |
| 5 | 虢王镇 | 三家庄村 | 道路硬化 | 199902 | 199902 |
| 6 | 虢王镇 | 九家庄村 | 村容村貌改造提升 | 199603 | 199603 |
| 7 | 虢王镇 | 刘淡村 | 村容村貌改造提升 | 200000 | 200000 |
| 8 | 虢王镇 | 江湖村 | 村容村貌改造提升 | 190000 | 190000 |
| 9 | 虢王镇 | 田家村 | 村容村貌改造提升 | 189662 | 189662 |
| 10 | 彪角镇 | 李家堡村 | 公共亮化 | 199198 | 199198 |
| 11 | 彪角镇 | 豆家凹村 | 公共亮化 | 179200 | 179200 |
| 12 | 彪角镇 | 石落务村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 13 | 彪角镇 | 冯家村 | 休闲广场 | 180000 | 180000 |
| 14 | 彪角镇 | 杨丹村 | 村容村貌改造 | 180000 | 180000 |
| 15 | 彪角镇 | 南务村 | 休闲广场 | 200000 | 200000 |
| 16 | 彪角镇 | 北旗务村 | 公共亮化 | 179521 | 179521 |
| 17 | 彪角镇 | 小旗务村 | 村容村貌改造提升 | 200000 | 200000 |
| 18 | 彪角镇 | 南家凹村 | 公共亮化 | 200000 | 200000 |
| 19 | 彪角镇 | 老营村 | 村容村貌改造提升 | 200000 | 200000 |
| 20 | 彪角镇 | 侯丰村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 21 | 彪角镇 | 上郭店村 | 村容村貌改造提升 | 190000 | 190000 |
| 22 | 彪角镇 | 上庄村 | 公共绿化 | 190000 | 190000 |
| 23 | 彪角镇 | 彪角村 | 公共亮化 | 179046 | 179046 |
| 24 | 彪角镇 | 卧龙村 | 村容村貌改造提升 | 190000 | 190000 |
| 25 | 横水镇 | 尹稼坞村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 26 | 横水镇 | 何家村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 27 | 横水镇 | 玉祥村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 28 | 横水镇 | 西方村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 29 | 横水镇 | 东塬村 | 公共亮化 | 179600 | 179600 |
| 30 | 横水镇 | 齐家村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 31 | 横水镇 | 北务村 | 村容村貌改造提升 | 179674 | 179674 |
| 32 | 横水镇 | 南光耀村 | 村容村貌改造提升 | 180000 | 180000 |
| 33 | 横水镇 | 洛村 | 村容村貌改造提升 | 198997 | 198997 |
| 34 | 横水镇 | 唐志庄村 | 村容村貌改造提升 | 178895 | 178895 |
| 35 | 横水镇 | 玉祥村 | 村容村貌改造提升 | 190000 | 190000 |
| 36 | 横水镇 | 横水村 | 村容村貌改造提升 | 180000 | 180000 |
| 37 | 田家庄镇 | 田北村 | 村容村貌改造提升 | 190000 | 190000 |
| 38 | 田家庄镇 | 果园村 | 村容村貌改造提升 | 178900 | 178900 |
| 39 | 田家庄镇 | 寺头村 | 村容村貌改造提升 | 158727 | 158727 |
| 40 | 田家庄镇 | 田南村 | 公共亮化 | 179477 | 179477 |
| 41 | 田家庄镇 | 河北村 | 公共亮化 | 179485 | 179485 |
| 42 | 田家庄镇 | 北小里村 | 村容村貌改造提升 | 199952 | 199952 |
| 43 | 田家庄镇 | 申都村 | 村容村貌改造提升 | 190000 | 190000 |
| 44 | 糜杆桥镇 | 曹家庄村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 45 | 糜杆桥镇 | 竹园村 | 公共 绿化 | 200000 | 200000 |
| 46 | 糜杆桥镇 | 西关村 | 休闲广场 | 200000 | 200000 |
| 47 | 糜杆桥镇 | 何家堡村 | 休闲广场 | 200000 | 200000 |
| 48 | 糜杆桥镇 | 西河村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 49 | 糜杆桥镇 | 谈家门前村 | 道路硬化 | 179519 | 179519 |
| 50 | 糜杆桥镇 | 西白村 | 公共亮化 | 190000 | 190000 |
| 51 | 糜杆桥镇 | 糜杆桥村 | 公共亮化 | 180000 | 180000 |
| 52 | 糜杆桥镇 | 七家门前村 | 公共绿化 | 190930 | 190930 |
| 53 | 南指挥镇 | 西指挥村 | 村容村貌改造 | 200000 | 200000 |
| 54 | 南指挥镇 | 河南屯村 | 村容村貌改造 | 200000 | 200000 |
| 55 | 南指挥镇 | 页渠村 | 村容村貌改造提升 | 200000 | 200000 |
| 56 | 南指挥镇 | 白家凹村 | 小型水利 | 199439 | 199439 |
| 57 | 南指挥镇 | 高社村 | 公共亮化 | 200000 | 200000 |
| 58 | 南指挥镇 | 太尉村 | 村容村貌改造提升 | 200000 | 200000 |
| 59 | 南指挥镇 | 八旗屯村 | 休闲广场 | 190000 | 190000 |
| 60 | 南指挥镇 | 西村 | 公共亮化 | 180000 | 180000 |
| 61 | 陈村镇 | 海子村 | 村容村貌改造 | 199764 | 199764 |
| 62 | 陈村镇 | 闫家务村 | 村容村貌改造 | 199527 | 199527 |
| 63 | 陈村镇 | 蔡阳山村 | 休闲广场 | 199334 | 199334 |
| 64 | 陈村镇 | 西槐村 | 公共亮化 | 149610 | 149610 |
| 65 | 陈村镇 | 王堡村 | 公共亮化 | 200000 | 200000 |
| 66 | 陈村镇 | 尹家务村 | 街道改造提升 | 200000 | 200000 |
| 67 | 陈村镇 | 料地村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 68 | 陈村镇 | 东街村 | 公共亮化 | 179218 | 179218 |
| 69 | 陈村镇 | 东街村 | 小型水利 | 178384 | 178384 |
| 70 | 陈村镇 | 槐北村 | 公共亮化 | 198670 | 198670 |
| 71 | 陈村镇 | 托卜务村 | 村容村貌改造提升 | 180000 | 180000 |
| 72 | 陈村镇 | 上营村 | 道路硬化 | 180000 | 180000 |
| 73 | 长青镇 | 孙家南头村 | 村容村貌改造 | 200000 | 200000 |
| 74 | 长青镇 | 马道口村 | 公共环卫 | 200000 | 200000 |
| 75 | 长青镇 | 罗钵寺村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 76 | 长青镇 | 石头坡村 | 小型水利 | 198181 | 198181 |
| 77 | 长青镇 | 长青村 | 道路硬化 | 199602 | 199602 |
| 78 | 长青镇 | 高嘴头村 | 道路硬化 | 298000 | 298000 |
| 79 | 柳林镇 | 三家店村 | 公共亮化 | 199496 | 199496 |
| 80 | 柳林镇 | 柳林村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 81 | 柳林镇 | 孔家庄村 | 小型水利 | 180000 | 180000 |
| 82 | 柳林镇 | 关村 | 小型水利 | 180000 | 180000 |
| 83 | 柳林镇 | 大槐社村 | 公共亮化 | 199435 | 199435 |
| 84 | 柳林镇 | 河湾村 | 道路硬化 | 179465 | 179465 |
| 85 | 柳林镇 | 亭子头村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 86 | 柳林镇 | 洛城村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 87 | 柳林镇 | 小唐村 | 公共亮化 | 199461 | 199461 |
| 88 | 柳林镇 | 干河村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 89 | 柳林镇 | 索落树村 | 村容村貌改造提升 | 193799 | 193799 |
| 90 | 柳林镇 | 窦家庄村 | 公共亮化 | 179541 | 179541 |
| 91 | 柳林镇 | 宋村村 | 休闲广场 | 199457 | 199457 |
| 92 | 柳林镇 | 东吴头村 | 公共绿化 | 180000 | 180000 |
| 93 | 柳林镇 | 大唐村 | 公共亮化 | 179470 | 179470 |
| 94 | 范家寨镇 | 范家寨村 | 公共亮化 | 179667 | 179667 |
| 95 | 范家寨镇 | 湫池庙村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 96 | 范家寨镇 | 张家沟村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 97 | 范家寨镇 | 大沙凹村 | 公共亮化 | 188768 | 188768 |
| 98 | 范家寨镇 | 西干河村 | 公共绿化 | 189978 | 189978 |
| 99 | 范家寨镇 | 临阵坡村 | 公共绿化 | 198612 | 198612 |
| 100 | 范家寨镇 | 董家河村 | 便民桥 | 189000 | 189000 |
| 101 | 范家寨镇 | 双冢村 | 道路硬化 | 180000 | 180000 |
| 102 | 姚家沟镇 | 青渠村 | 道路硬化 | 179000 | 179000 |
| 103 | 姚家沟镇 | 姚家沟村 | 公共绿化 | 199832 | 199832 |
| 104 | 姚家沟镇 | 姚家沟村 | 村容村貌改造提升 | 189772 | 189772 |
| 105 | 城关镇 | 马家庄村 | 公共亮化 | 180000 | 180000 |
| 106 | 城关镇 | 三里河村 | 公共亮化 | 199500.62 | 199500.62 |
| 107 | 城关镇 | 西大街村 | 道路硬化 | 180000 | 180000 |
| 108 | 城关镇 | 西古城村 | 公共亮化 | 199544.53 | 199544.53 |
| 109 | 城关镇 | 火星村 | 小型水利 | 180000 | 180000 |
| 110 | 城关镇 | 纸坊村 | 道路硬化 | 180000 | 180000 |
| 111 | 城关镇 | 行司巷村 | 道路硬化 | 179000.75 | 179000.75 |
| 112 | 城关镇 | 北大街村 | 道路硬化 | 180000 | 180000 |
| 113 | 城关镇 | 六营村 | 道路硬化 | 199317 | 199317 |
| 114 | 城关镇 | 小沙凹村 | 公共绿化 | 200000 | 200000 |
| 115 | 城关镇 | 大辛村 | 小型水利 | 200000 | 200000 |
| 116 | 城关镇 | 周家门前村 | 道路硬化 | 179347 | 179347 |
| 117 | 城关镇 | 瓦窑头村 | 小型水利 | 173590 | 173590 |
| 118 | 城关镇 | 石家营村 | 公共亮化 | 179628 | 179628 |
| 合计 |  |  |  | 22464699.16 | 22464699.16 |

经审核，凤翔区2024年农村公益事业建设财政奖补项目审批总投资22508930.00元，截止评价日，实际完成总投资22464699.16元（其中财政奖补资金22464699.16元），实际完成总投资与项目审批总投资相比减少财政奖补资金44230.84元。

2、项目资金管理情况分析

财政奖补资金及时足额拨付到位，通过其他筹资方式取得的资金也全部到达各项目村，没有出现违规使用资金行为，使项目的实施得到了资金的保障。建立了项目财务管理制度，即专户管理、项目资金预拔和清算、财务公开公示、实行质量保证金等四项制度。所有项目开支通过镇财政所集中支付，施工单位领款时必须提供工程施工合同、工程结算单、发票等，财务手续齐全。

## （二）项目实施情况分析

凤翔区2024年农村公益事业建设财政奖补项目，严格按照确定的项目建设内容开展工作，于2025年6月全部完工，各镇、村两级在项目竣工后，及时对项目工程进行初验、终验。项目实施情况分析如下：

1、加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处，镇、村实行分工协作，落实责任。镇、村两级均成立农村公益事业建设项目建设工作领导小组，镇政府负责项目监督、管理，村委会负责项目具体实施。

2、坚持以群众为基础，切实做好宣传发动。镇、村高度重视群众工作，充分发动群众，调动广大村民积极参与，让广大村民充分认识项目工程给人民群众带来的利益及意义。

3、积极筹措资金，保证项目工程顺利进行。各村及时召开村民代表大会，开展农村公益事业建设筹资筹劳。项目工程建设形成了上级财政补一点、村民筹一点的资金筹措机制，保证了项目工程顺利实施。

4、充分尊重群众的主体地位及意愿。项目实施从落实各项民主制度入手，不断完善村民自治、健全完善了村务公开制度，确保全村村民真正享有知情权。召开村民代表大会，广泛征求村民意见建议，村民们充分当家作主。

5、落实管护责任，严把质量关。做好技术服务和质量监督工作，各项目实施村在建立管护制度的基础上，要明确责任，落实到人，保证后期管护。

## （三）项目社会效益情况分析

通过农村公益事业建设财政奖补项目的实施，一是改善了农业生产基础条件，项目村农民生活条件得到改善。二是方便了群众出行，解决了道路照明的问题。三是推进了新农村建设，改善了乡村环境，促进了农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主目标的实现。四是通过项目建设，使得村民满意。

# 四、综合评价情况及评价结论

按照《凤翔区2024年农村公益事业建设财政奖补项目绩效评价指标体系》，评价工作组采用实地调研法、定量与定性相结合的方法对凤翔区2024年农村公益事业建设财政奖补专项资金绩效进行评价的评分分值为91.5分。

# 五、主要经验及做法

实施农村公益事业建设财政奖补项目的主要经验及做法：一是农民自愿、民主决策是首要条件；二是领导重视、落实责任是关键；三是多层次的足额资金投入是保证；四是健全制度、规范管理是重要原则。

# 六、存在的问题

- 全区12个镇共实地查看农村公益事业建设财政奖补项目118个，部分项目存在以下问题：

- （一）存在项目资料和档案不全的问题

- 1、施工合同不规范

- 如施工合同缺少必要的内容要件（如合同金额、施工工期、项目内容等），版本格式参差不齐。

- 2、工程预算、结算不一致。

- 如工程预算、结算表格不统一，结算内容与验收内容不一致，项目村应严格要求施工单位按实际报送结算。

- 3、施工前、中、后期影像资料拍摄角度不到位

- 项目资料查验过程中发现施工前、中、后期拍摄的影像资料无明显参照物或拍摄位置不一致。

（二）存在未严格执行项目管理及管护制度的问题

重建设、轻管理，如部分村分工不明确，村干部责任心不强，落实不到位，影响了项目建设进度，增加了项目建设成本，加重了项目村经济负担。部分村干部对农村公益事业建设项目监督不力，监督不到位。部分项目村农村公益事业建设项目资料上报不完整、不及时。

- 养护管理制度还待进一步完善，如部分项目存在瑕疵，修建花坛、硬化等项目存在龟裂、破损等现象，绿化项目存在枯死等现象，项目村缺乏严格的管护制度或将已有的管护制度未落实。

# 七、相关工作建议

## （一）明确职责，强化乡镇政府主体责任

作为项目实施的责任主体，乡镇政府负责项目规划编制、初审、实地查看、汇总上报等工作，对项目所在村申报项目的真实性、可行性等负责，规范项目立项审核，严格招投标程序。所有项目申报必须由乡镇政府主导并签字盖章，所有项目验收必须由村委会、镇人民政府签字盖章，各负其责，强化乡镇政府主体责任，区级要形成考核机制，奖优罚劣，监督乡镇做到领导重视，执行有力，推进全区“农村公益事业建设”财政奖补项目均衡全面开展。

## （二）公开政务，调动群众参与积极性

要进一步加大宣传力度，对奖补政策、筹资筹劳、项目和资金管理要求等进行广泛宣传，使村民充分认识到“农村公益事业建设”财政奖补项目的重要性和必要性。从立项、审核到实施、竣工和验收，都要坚持阳光操作，民主管理，保证质量，增加透明度和信任度，接受群众监督，确保“农村公益事业建设”财政奖补项目所筹资金和劳务能真正用在所议项目上，是群众最关心的事，从而调动群众筹资筹劳的主动性和能动性。

## （三）强化监督，狠抓各环节工作落实

乡镇和财政部门要加强项目实施中各环节的监管，确保各环节的工作做好做实做到位。一是在项目立项审查时，对项目选择随意性较大、夸大项目投资规模、超出群众承受能力的要严格审查，同时对筹资筹劳方案的可行性要进行必要的审查。二是在项目实施中，要加强质量监管，帮助项目实施单位解决难题，对项目推进慢、资金到位不及时的情况，要及时监督和指导。三是项目实施完成后，要及时组织对已完工项目的验收，下拨项目资金。四是加大工作督查、指导，完善工作程序、简化手续。

## （四）落实管理制度，强化业务培训

严格执行各项规章制度，严格落实村民筹资筹劳、民主议事、项目库建设、项目公示、资金管理、档案管理、监督检查、设施管护制度，以制度管人，按制度办事，保障农村公益事业建设财政奖补试点工作的顺利实施。同时，加大业务培训力度，组织乡镇财政所人员对村级农村公益事业建设财政奖补工作的政策、工作程序和业务流程等进行业务培训，提高工作人员的政策水平和业务能力，靠实工作责任，规范工作程序，提升指导村级规范开展农村公益事业建设财政奖补工作的水平。

## （五）严明纪律，从严处理违规违纪行为

要实行奖补资金清算制，对未能如期实施的项目，财政部门要相应调减奖补资金。要建立问责制度，对于超越立项范围的项目，要搞清原因，理清职责，明确责任主体，及时处置。要对立项未开工项目，查清原因，对确实不具备实施条件的，由财政部门收回奖补资金。对弄虚作假套取奖补资金的要从严处理，触犯刑律的要依法追究刑事责任。