凤翔区凤鸣小区19-20#遗留问题

处置方案

一、项目概况

凤鸣小区19-20#住宅楼坐落于城区凤鸣路北侧，由原凤翔县经济适用住房开发公司开发建设。于2008年住户84户。该项目占地面积5000平方米，建成砖混结构住宅楼两栋，建筑总面积8590平方米，共有住宅房屋84套。项目联系人董蓬勃，电话13992709613。

1997年11月11日，原凤翔县经济适用住房开发公司办理了《建设用地规划许可证》；2007年3月21日取得了《建设工程规划许可证》，批准建设规模为砖混结构住宅楼两栋，地上六层，建筑面积8590㎡；2007年7月11日该公司以划拨方式取得县城秦凤路北段西侧的《国有土地使用证》，土地用途为住宅；2007年7月18日领取了《建筑工程施工许可证》。

二、存在的主要问题

1.未进行消防验收；

2.缺少建设工程竣工验收备案；

3.未缴纳契税；

4.住宅专项维修资金已由凤翔区住房保障服务中心代收，未交存至维修资金专户；

5.未向购房人开具购房发票，未缴纳增值税。

三、处置措施

根据《宝鸡市人民政府办公室关于加快解决国有建设用地上不动产登记历史遗问题的实施意见》（宝政办发〔2022〕24号）（以下简称《实施意见》）和《宝鸡市凤翔区解决国有建设用地上不动产登记历史遗留问题工作方案（试行）》（宝凤解决小组发〔2023〕2号）（以下简称《工作方案》）有关规定，拟定以下处置措施：

（一）未消防验收问题的处置

1.责任单位：区住建局

2.协助单位：区住房保障服务中心

3.处置措施：按照《工作方案》第六部分第六条的规定予以处置。由区住建局督促区住房保障服务中心委托符合条件的消防安全评估单位对项目开展消防安全评估，出具安全评估报告；委托符合条件的消防检测机构出具消防设施检测报告，由区住建局邀请省、市建设工程消防技术标准专家依据项目建设时应用的国家规范标准对现场开展排查，出具现场排查意见，对排查出的不符合工程建设消防技术标准的问题，由建设单位或指定单位进行整改，确保该项目符合国家规范标准、消防设施设备满足使用功能。

最终由区住建局依据安全评估报告、消防检测报告及消防技术专家意见出具《消防验收意见函》作为消防验收行政许可手续。

（二）补办建设工程竣工验收备案手续

1.责任单位：区住建局

2.协助单位：区住房保障服务中心

3.处置措施：按照《实施意见》第三部分第六条及《工作方案》第六部分第六条的规定予以处置。由区住建局督促开发建设单位组织开展火灾隐患排查，消除重大火灾隐患，并委托有资质的房屋安全检测鉴定机构对项目进行检测鉴定，在符合工程建设消防技术标准的前提下，出具房屋质量安全合格检测审定意见后，办理不动产登记。

（三）未缴纳契税问题的处置

1.责任单位：区住建局

2.协助单位：区税务局

区住房保障服务中心

3.处置措施：按照《实施意见》第三部分第十三条及《工作方案》第六部分第十三条的规定予以处置。由区住建局负责督促区住房保障服务中心组织购房人及时申报缴纳契税相关事宜，区税务局负责做好税款征收工作。

（四） 未交存住宅专项维修资金问题的处置

1.责任单位： 区住建局

2.协助单位： 宝鸡市凤翔不动产登记中心

区住房保障服务中心

由区住建局负责督促区住房保障服务中心限期将代收的住宅专项维修资金交存至维修资金专户；宝鸡市凤翔不动产登记中心负责做好资金归集、交存、入户工作。

（五）未向购房人开具购房发票、未缴纳增值税问题的处置

1.责任单位：区住建局

2.协助单位：区税务局

区住房保障服务中心

3.处置措施：由区住建局负责督促区住房保障服务中心向购房人开具购房发票，及时联系区税务局，申报增值税缴纳业务，区税务局负责做好税款征收工作。